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前  言

随着时代的发展，人们越来越注重教育，高校的环境也日渐完善。如何精准把控造价.提升工程经济合理性，成为行业高质量发展的重要命题。

造价是工程建设过程中所需要的费用总和。是建筑工程、市政工程、交通工程等各类工程项目进行投资决策、设计、施工和运营管理的基础和依据。

预算不仅是工程造价的基础，还是在工程项目设计初期依据设计方案所编制的费用估算。其中包含工程材料、设备、人工、施工机械、施工费用等各项费用的估算，还包含着利润、管理费用、税金等间接费用的计算。工程预算的编制不仅需要考虑设计要求、工程量、还需要考虑市场行情、施工工艺等因素，确保预算金额准确合理。

本次论文选中的建模为金科澜山公馆住宅楼给排水安装工程。分为四个章节来编写，通过剖析项目特点、梳理计算逻辑、验证市场因素影响，将研究内容分章节展开，系统呈现预算编制要点、难点及最终成果。.
我们始终秉持严谨、科学、公正的原则开展预算编制工作，力求为项目投资决策、成本控制及招投标工作提供可靠的经济依据。同时，也希望本预算书能够助力项目顺利推进，实现经济效益与工程质量的双重目标 。
第1章 简述
1.1工程量清单

 项目清单可以被划分为各个部分的工程项目、措施项目以及其他项目的名称和数量，同时还包括规费和税金项目等详细信息。

制定工程量清单的规则包括编制人员、构成要素，以及各个部分和项目的工程量清单、措施项目清单和其他项目清单的编制原则。

1.2本工程建筑工程工程量清单实体项目 
1.工程名称：给排水安装工程
2.工程范围：给排水工程
3.工程地点：位于标山路与标山南路交界位置，东邻标山路，北县标山南路。

1.3工程造价影响因素分析
一、项目决策阶段因素

- 建设规模与标准：规模过大或标准过高会直接增加工程量及设备投入，如高层建筑给排水系统比多层建筑复杂度高，造价更高。

- 建设地点与环境：山区、沼泽等特殊地形需额外地基处理或管道防护，沿海地区需考虑防腐蚀材料，增加成本。 

二、设计阶段因素
- 设计方案合理性：管线布局是否优化（如短距离敷设、减少弯头）、设备选型（如高效节能水泵）会影响材料用量和安装成本。

- 设计深度与变更：初步设计深度不足可能导致施工阶段频繁变更，如管道规格调整、路由修改，引发签证费用增加。 

三、施工阶段因素 

- 材料与设备价格：钢材、管材（如PE管与铸铁管价差）、阀门等主材受市场供需影响波动大，例如钢材涨价20%可能导致造价增加5%-10%。

- 施工技术与管理：机械化施工效率高但设备租赁成本高，人工密集型施工受劳动力价格影响；现场管理不善可能导致返工、窝工，增加措施费。

- 工期与季节：赶工期需增加夜间施工费、加班费，雨季施工需排水措施，冬季需保温措施，均推高成本。 

四、政策与市场因素
- 法规与标准：环保政策要求增加污水处理设备（如中水回用系统），消防新规可能提升管材耐火等级，增加投资。

- 市场竞争：招投标阶段报价策略（如不平衡报价）、供应商议价能力（垄断材料价格高）影响合同价。 

五、其他不可预见因素
- 地质条件变化：施工中发现地下溶洞需地基加固，或遇到文物保护需调整方案，产生额外费用。

- 不可抗力：台风、地震等导致已完工程损坏，需修复或重建，增加造价。
第2章 预算书的编写

2.1预算书编制前的准备工作

1. 设计图纸与说明：核对建筑、结构、给排水施工图（平面图/系统图/大样图），重点标注管道规格、设备型号、附件数量（如阀门、水表井），确认有无设计变更或答疑文件。，其中包括但不限于建筑平面图、剖面图、立面图、结构图、电气图、给排水图等。明确了工程的规模、结构形式、建筑布局、材料要求等。

2. 施工方案要点：了解土方开挖方式（机械/人工）、管道敷设工艺（埋地/架空）、设备安装难度（如高层水泵吊装），这些影响工程量计算和措施费取定。。
3. 准备适用的工程定额，包括国家定额、地方定额、行业定额等。了解定额的编制依据、适用范围、计算规则等。
4. 材料价格摸底：调研当地建材市场或查询造价信息平台，记录管材（如DN100球墨铸铁管）、管件、水泵、阀门的当前市场价，区分甲供材与乙供材范围。

5. - 现场条件勘查：确认场地地形（是否需土方平衡）、交通便利性（材料运输距离）、水电接驳点位置（临时设施布置成本），避免漏算措施项目费。熟悉国家和地方有关工程造价的政策法规，如税收政策、规费标准等。

6. 准备计算工具：选用广联达、斯维尔等造价软件，或自制Excel计算表，设定工程量计算公式等 根据项目需求和自身习惯，选择合适的工程造价计价软件。熟悉软件的功能和操作方法，确保准确高效地进行预算编制。
2.2 工程量计算书编写的内容

1. 封面：工程名称、编制单位、编制日期。

2. 分部分项工程量计算：按专业（如建筑、装饰、水电）分章节列项，注明项目编码、名称、特征、计量单位，依据图纸及计算规则详细计算工程量（附公式、尺寸数据.
3. 汇总表：分部分项工程量汇总、措施项目工程量汇总、工程量总计。

4. 附件:施工图纸、设计变更、技术核定单等资料、其他相关资料。
2.3 广联达建模过程

1. 新建工程：启动广联达软件，在软件界面中选中“新建工程”。输入工程名称、工程编号等基本信息，选择工程的计算规则和清单库、定额库等。设置工程的楼层信息，包括地上层数、地下层数、层高、楼板厚度等。
2. .对图纸进行手动的分割和定位，从而形成单独的多张图纸
3. 构件绘制：.卫生器具的建模 管道建模 管道附件及零星构件建模，完成建模后利用三维建模来检查模型的准确性和完整性。
4. 工程量计算：先在完成构件绘制和管道设置后，再进行工程量计算。可以在软件界面中选中 “ 汇总计算” ，插入清单，最好经行总价报表，软件将自动计算各个构件的工程量和价格。查看工程量计算结果，可以在 “ 报表预览” 模块中查看各种工程量报表，其中包括但不限于.给排水管报表 等多种表格
5. 模型检查与调整：先对计算结果进行检查，再核对工程量是否与图纸相符。需要仔细检查模型中的构件是否存在重叠、遗漏等问题。若如有需要，可以对模型进行调整和修改，重新进行工程量计算。
6. 导出成果文件：先在完成工程量计算和模型检查后，再可以将成果文件导出。.
第3章 工程概况
3.1、工程简介

本次案例为金科澜山住宅楼，工程建设地点在济南省。地下建筑面积约为42041.21㎡，地上建筑面积约为19229.13m2，建筑高度约为81.55米。.层数：地下三层 地上二十八层。抗震烈度：7度。
3.2、编制依据

1. 通用安装工程计量规范（GB 500854-2013）
2. 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》
第4章 总结与体会

通过编制金科澜山住宅楼的给排水安装工程过程中，我收获颇丰，也对造价工作有了更深的理解
在建模过程中，广联达软件不仅能够自动进行工程量的计算和统计，还减少了人工计算的误差。甚至通过精确的三维模型，可以准确地反映工程的实际情况，为工程造价的确定和成本控制提供了可靠的依据。软件不仅碰撞检查功能，还可以及时发现不同专业之间的冲突和问题，避免在施工过程中出现返工和浪费，提高了工程的质量和进度。

广联达软件利用与其他设计软件和管理平台进行数据交换和共享，完美实现了信息的无缝对接。

广联达软件功能复杂，对于我来说，是需要花费一定的时间和精力来学习和掌握。特别是对于一些高级功能和复杂工程的建模，可能需要经过系统的培训和实践才能熟练运用。但是，一旦掌握了软件的基本操作和功能，就能够感受到其强大的优势和便利性，为工作带来很大的帮助。

在使用广联达软件进行建模时，必须严格按照工程设计规范和标准进行操作。任何一个小的错误或不规范的设置都可能影响到工程量的计算和模型的准确性。因此，在建模过程中要认真仔细，确保每个构件和管道的参数设置正确，模型的构建符合实际工程要求。

广联达软件在不断地更新和发展，新的功能和技术不断涌现。作为使用者，要保持学习的热情和探索的精神，多了解和掌握软件的最新动态，不断尝试新的方法和技巧，提高自己的建模水平和工作效率。

.
附  录

1. 给排水安装工程项目图纸一套
2. 广联达BIM土建计量建模一份

3. 投标总价
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至此我的大学生活即将结束，在这三年里，有开心，有不开心，但无论怎么样，都促使了我成长，现在的我也即将步入社会，为此以下是我这三年要感谢的人。

首先，我需要感谢我的指导老师周香兰。无论是从论文选题的确定到框架的构建，还是从资料的收集到内容的完善，每一个环节都离不开您的悉心指导和耐心教诲。是你让我对广联达充满了热爱，是你让我顺利的完成了我的毕业论文。
其次感谢我的家人，是你们培养了我20年，从牙牙学语到现在的长大成人，你们是付出了很多很多心思的，从小到大无论我的要求是否合理，你们都会尽自己的能力去满足我，谢谢你们一直无条件的支持着我。是你们让我在受到委屈、挫折时，给到我走下去的底气。
最后我还要感谢我的辅导员林晓龙，在这三年的时光里是您教会了我以后再社会里如何去面对，在我困惑的时候指引前进方向，让我安心的去追逐我的梦想，有幸能作为您的学生，是我大学最珍贵的幸运。
毕业论文的完成，是我大学的终点，是我人生的起点。在未来的日子里，我将带着这份感恩之心，继续努力奋斗，为实现自己的人生价值而不懈努力。
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